商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目招标文件

第一章 招标公告

商洛市政府采购中心根据商洛市财政局下达的项目备案计划，并受商洛市公安局委托，就商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目实施公开招标采购，欢迎有兴趣并符合资格条件、且具备相应能力的供应商前来参加投标。

1.1项目名称：商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目

1.2项目编号：SLCG-ZB〔2021〕1号

1.3采购内容: 商洛市监察委员会留置专区综合楼位于商州区沙河子镇市区公安机关监管中心院内，建筑类型为四层框架结构，面积约4302.23m2。本项目主要由室内装饰装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程四部分组成，项目预算为5,102,120.92元，具体内容和要求详见本项目招标文件第七章《项目内容及要求》。

1.4投标人资格要求

1.4.1基本资格

1.4.1.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条件,并在投标时能够提供相关证明文件。

1.4.1.2企业的生产经营范围须与本次招标项目相关。

1.4.1.3营业执照合法有效，并在投标时能够提供证书副本原件。

1.4.1.4具有良好的财务状况，并在投标时能够提供经审计的2019年度财务会计报告，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

1.4.1.5具有良好的税收缴纳记录，并在投标时能够提供2019年以来至少三个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、营业税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的应须提供相关证明文件（复印件加盖公章）。

1.4.1.6具有良好的社会保障资金缴纳记录，并在投标时能够提供 2019年以来至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件。

1.4.1.7近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，并能够提供无重大违法记录声明。

1.4.1.8未被“信用中国” 网站、中国政府采购网列入失信被执行人或重大税收违法当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.4.1.9能够提供法定代表人授权书及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加的可不提供，但须出示本人身份证）。

1.4.2专业资格

1.4.2.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质，并在投标时能够提供度资质证书副本原件。

1.4.2.2拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级以上注册建造师证书及有效的安全考核合格证，并在投标时能够提供证书原件。

1.4.2.3具有行业行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在投标时能够提供证书原件。

1.4.2.4具有类似项目业绩，并在投标时能够提供近三年来类似项目业绩证明文件原件（合同或验收报告）。

1.4.2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在投标时能够提供相关证明材料。

1.5本项目需要落实的政府采购政策

1.5.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部财库〔2020〕46号）

1.5.2财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财政部财库〔2014〕68号）

1.5.3《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财政部财库〔2019〕9号）

1.5.4《节能产品政府采购实施意见》（财政部财库〔2004〕185号）

1.5.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财政部财库〔2006〕90号）

1.5.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财政部财库〔2017〕141号	）

1.5.7《财政部、国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

1.6招标文件获取方式及确认：

1.6.1参加投标的供应商可点击本项目公告下方附件下载招标文件，或到招标组织机构领取电子版招标文件。

1.6.2供应商下载招标文件后，还应按下列要求进行投标确认：

1.6.2.1日期：2021年1月20日至2021年1月29日（节假及休息日除外）

1.6.2.2时间：上午8时至12时，下午2时至6时

1.6.2.3方式：填写“供应商投标确认登记表”（本项目招标文件之附件二），并以传真或现场递交方式提交招标组织机构进行投标确认。

1.7投标文件递交：

1.7.1地点: 商洛市商州区工农路12号，商洛财政综合楼601室

1.7.2截止时间：2021年3月2日上午9时（投标供应商须在当天上午8时至9时到现场递交投标文件）。

1.8开标仪式举行时间、地点：与递交投标文件截止时间的同一时间，在同一地点举行。

1.9现场踏勘与答疑：本项目不组织集中踏勘与答疑。获取招标文件的供应商如有需要，可自行与采购人联系。

1.10通信地址：

1.10.1采购人：商洛市公安局

联系人：印海鹏

电话：0914-2335082

1.10.2招标组织机构：商洛市政府采购中心

地  址：商洛市商州区工农路12号（商洛财政大楼611-1室）

联系人：王秀娟

电  话：0914-2318823

传  真：0914-2333171

邮  编：726000

1.11投标保证金交纳账户、交纳时间及交纳方式：

1.11.1交纳账户

户  名：商洛市政府采购中心保证金专户

账  号：6100 1670 0140 5250 7221

开户行：中国建设银行股份有限公司商洛分行会计营业室

行  号: 1058 0300 0012

1.11.2交纳时间：2021年3月1日上午10时前。

1.11.3交纳方式：由投标方单位通过金融机构以转账、汇款等非现金方式交纳。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称: 商洛市公安局 地 址: 商洛市商州区 联系人: 印海鹏 电话：0914-2335082 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 商洛市政府采购中心 地 址: 商洛市商州区工农路12号（商洛财政大楼611-1室） 联系人: 王秀娟 电 话: 0914-2318823 |
| 3 | 采购项目名称 | 商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目 |
| 4 | 采购项目编号 | SLCG-ZB〔2020〕1号 |
| 5 | 资金来源 | ☑财政预算 □单位自筹 □财政预算和单位自筹 |
| 6 | 采购预算金额 （最高限价） | 本项目采购预算金额（最高限价）￥5,102,120.92。投标人报价超出采购预算金额或最高限价，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理 |
| 7 | 项目用途 | 监察委员会留置专区 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 采购内容 | 详见第七章 |
| 10 | 工 期 | 工 期：90日历日 计划于合同签订后90日内完成整体项目装修，达到验收标准。 |
| 11 | 项目地点 | 商洛市商州区沙河子镇市区公安机关监管中心院内 |
| 12 | 质量要求、验收标准 | 详见第七章 |
| 13 | 货款支付方式、时间 和条件 | 详见第三章第3.2条 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，详见投标人须知第2.4.4条款 |
| 15 | 招标文件获取 | 参加投标的供应商于可点击本项目公告下方附件下载招标文件，或到招标组织机构领取电子版招标文件。 |
| 16 | 投标确认 | 日期：2021年1月20日至2021年1月29日（节假及休息日除外） 时间：上午8时至12时，下午2时至6时 方式：填写“供应商投标确认登记表”（本项目招标文件之附件二），以传真或现场递交方式提交招标组织机构进行投标确认。 |
| 17 | 考察现场、标前答疑会 | ☑不组织 □组织，时间、地点另行书面通知 |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包。 |
| 19 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 20 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截至时间15日前 形式：书面和公告 |
| 21 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 22 | 投标人对招标文件提出疑问 | 投标人对招标文件有疑问，需要招标组织机构进行解释和澄清的，须在投标截止时间5日前，以书面形式送达招标组织机构。 |
| 23 | 招标人对投标人提出疑问的答复 | 招标组织机构在投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，必要时将书面澄清内容发送所有招标文件收受人。 |
| 24 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日 |
| 25 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 26 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求： 投标保证金的金额：人民币伍万元整（￥50000.00元） 投标保证金的形式：以银行转账等非现金形式提交（交款单位名称须与投标单位名称一致），在递交投标文件时，出具汇款凭据原件，招标组织机构核实后向其出具收款收据。 投标保证金的收款单位：商洛市政府采购中心， 交纳账户 户 名：商洛市政府采购中心保证金专户 账 号：6100 1670 0140 5250 7221 开户行：中国建设银行股份有限公司商洛分行会计营业室 行 号: 1058 0300 0012 投标保证金交纳截止时间：2021年3月1日上午10时前（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃投标 □ 不要求 |
| 27 | 投标保证金退还 | 详见投标人须知第2.5.4条款 |
| 28 | 投标文件份数 | 正本（1套）、副本（2套）、电子版文件（1份，U盘） |
| 29 | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 30 | 投标文件装订及分装 | □不需要 ☑需要，分装要求： 装订：投标文件采用A4页幅、双面打印、左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 分装：投标文件分4袋封装，即资格证明文件1袋，投标文件正本1袋、副本1袋，电子文件1袋。 |
| 31 | 投标文件封面 标注 | 投标文件的资格证明文件、正本和副本、电子版的封袋封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、资格审查文件部分或技术和商务文件部分、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 32 | 封袋上应载明的信息 | 采购人名称： 采购项目名称： 采购项目编号： 投标人名称： 在2021年3月2日9时前不得开启 分别“资格证明文件”“正本”或“副本”“电子文件”字样 |
| 33 | 投标截至时间 | 2021年3月2日9时（北京时间） |
| 34 | 递交投标文件地点 | 商洛市商州区工农路12号，商洛财政综合楼601室 |
| 35 | 投标文件是否退还 | ☑否 □ 退还，退还时间： |
| 36 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截至时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 37 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式： 详见投标人须知第2.9.2条款 |
| 38 | 评标方法及标准 | 详见第六章评标方法 |
| 39 | 评标委员会推荐中 标候选人 | 3 |
| 40 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 ☑ 否 |
| 41 | 中标公告的时间、 媒介和期限 | 公告时间：在采购人确定中标人之日起2个工作日内 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 42 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求: ☑不要求 |
| 43 | 资格审查时是否 核验证件 | ☑ 需要，核验要求： 1.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2.法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件。 3.财务状况报告：2019年度经审计的财务会计报表，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。 4.税收缴纳证明：2019年以来至少三个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、营业税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的应须提供相关证明文件。 5.社会保障资金缴纳证明：2019年以来至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件。 6.建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质证书副本原件。 7.拟派项目负责人的建筑工程专业注册建造师证书及安全考核合格证书原件。 8.行业行政主管部门颁发的安全生产许可证书原件。 9.近三年来类似项目业绩证明文件原件（合同或验收报告）。 10.参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 12.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标。 □ 不需要 |
| 44 | 开标现场是否 演示与述标 | ☑ 不需要 - 需要，演示与述标要求： |
| 45 | 开标现场是否 提供样品 | ☑ 不需要 □ 需要，样品要求： |
| 46 | 其他 | / |

2.1释义

2.1.1采购人：商洛市公安局

2.1.2招标组织机构：商洛市政府采购中心

2.1.3投标人：指按照招标公告有关要求进行报名，并经招标组织机构确认，参与投标的供应商。

2.1.4监督管理部门：商洛市财政局

2.1.5标书：招标文件与投标文件的统称

2.2招标

2.2.1商洛市监察委员会留置专区综合楼位于商州区沙河子镇市区公安机关监管中心院内，建筑类型为四层框架结构，面积约4302.23m2。商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目主要由室内装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程四部分组成，项目预算为5,102,120.92元。

2.2.2在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，招标组织机构应当予以废标，并将废标理由通知所有投标人。

2.3招标文件

2.3.1招标文件由本文件目录所列第一章至第七章构成。

2.3.2招标文件各章内容对投标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

2.3.3招标文件的修改、澄清或补正

2.3.3.1招标组织机构可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.3.2投标人对招标文件有疑问，需要招标组织机构进行解释和澄清的，须在投标截止时间5日前，以书面形式送达招标组织机构；招标组织机构在投标截止时间15日前以书面形式予以澄清；必要时将书面澄清内容发送所有招标文件收受人。

2.3.3.3招标组织机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.3.4招标文件的获取

2.2.3.4.1投标供应商可登陆商洛市财政局网站，点击本项目公告下方附件下载招标文件或到商洛市政府采购中心领取电子档招标文件。

2.2.3.4.2投标供应商获取招标文件后，还须按招标公告上报名有关规定在集中采购机构办理投标确认登记手续。

2.2.3.5投标供应商一经登记，其投标权利不得转让。

2.2.3.6招标文件的解释权归招标组织机构。

2.4投标及投标文件

2.4.1投标人：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，自愿参加投标活动的供应商。

2.4.2投标人在投标中，须具有与完成招标项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本招标文件《投标人资格及审核方法》章节的要求以及招标组织机构的补充要求，提供相关证明文件。

2.4.3如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定执行。

2.4.4本项目不接受联合体投标，投标人须以一个独立的法人实体参加投标。

2.5投标保证金

2.5.1投标人须向招标组织机构交纳投标保证金，保证金为50,000元。

2.5.2投标人在2021年3月1日上午10时前，将投标保证金以支票、汇票、本票等非现金形式提交至招标组织机构（汇款单位名称须与投标单位名称一致），在递交投标文件时，出具汇款凭据原件，招标组织机构核实后向其出具收款收据。

2.5.3投标人未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利。投标人在递交投标文件时，不能出具招标组织机构开出的收款收据或相关证明的，其投标文件将被拒绝接收。

2.5.4投标保证金的退还

2.5.4.1中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内无息退还至原汇出账户。

2.5.4.2未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还至原汇出账户。

2.5.5投标人有下列情形之一的，已交纳的投标保证金不予退还：

2.5.5.1在投标文件有效期内，撤回投标文件或者擅自退出投标活动的；

2.5.5.2中标后无正当理由不与招标组织机构签订合同的；

2.5.5.3中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标组织机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.5.5.4投标人交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的。

2.6投标文件的编制

2.6.1投标的所有文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。

2.6.2投标使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

2.6.3投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、投标承诺及投标价格。投标人必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

2.6.4投标文件格式及构成（详见《投标文件格式及构成》章节要求）。

2.6.5招标文件中未要求提供备选方案的，投标人只能提交唯一的投标方案，否则其投标无效。

2.6.6投标报价只能提交唯一、不可选择的报价。投标货币：人民币。

2.6.7投标文件有效期

2.6.7.1投标文件有效期自开标仪式之日起计算不得少于90天。

2.6.7.2在特殊情况下，在投标文件有效期满之前，招标组织机构可向投标人提出延长投标文件有效期的书面要求。投标人书面同意延长投标文件有效期的，其投标人资格、保证金有效期相应延长。投标人也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其投标人资格则自动丧失，但保证金无息退还。

2.6.8投标文件式样及签署

2.6.8.1投标文件应使用A4纸打印，按序编制页码，标注“共几页第几页”字样。

2.6.8.2投标人应编制投标文件正本1份、副本2份、电子文档1份（U盘），各自装订成册，在封面标明“正本”/“副本”/“电子”字样。

2.6.8.3投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

2.6.8.4投标人须在投标文件中指定页面的落款处，加盖法人公章以及由法定代表人或被授权人的签名盖章。

2.6.9投标文件的密封

2.6.9.1投标文件须进行封装，加贴封条，并在封线处加盖骑缝公章。

2.6.9.2封袋正面标识式样（参见附件一）。

2.6.10投标文件的递交

2.6.10.1本次招标，递交投标文件的时间为2021年3月2日上午8时至9时（北京时间），投标人须派专人并在此时间段内将全部投标文件及资质原件递交至招标组织机构指定的接标人处。在此时间之外递交或者在其它地方递交以及递交给其它人员的，招标组织机构概不接受。递交投标文件的地点详见《招标公告》章节要求。

2.6.10.2投标人递交投标文件时，不能出具招标组织机构开具的投标保证金收款收据或相关证明的，其投标文件将被拒绝接收。

2.6.10.3招标组织机构接标人仅负责投标文件的接收、清点、记录工作，并请递交人签字确认。

2.6.10.4递交、接收手续完毕的投标文件由招标组织机构接标人妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。

2.6.10.5本次招标，递交投标文件的截止时间为2021年3月  2日上午9时（北京时间），在宣布递交投标文件时间截止之后，任何人送达、递交和上传的投标文件和文书资料，招标组织机构拒绝接收。

2.6.10.6无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

2.6.11投标文件的修改与撤回

2.6.11.1投标人只能在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件提出修改或撤回的书面申请。

2.6.11.2对撤回的投标文件进行修改、补充、再递交的，按招标文件规定的投标文件编制、密封及递交要求办理。

2.6.12投标文件递交时间截止后参加响应的投标方不足3家的，招标组织机构将报政府采购监管机构，并按监管机构处理意见执行。

2.7开标

2.7.1招标组织机构通过组织开标仪式的形式公开开标。

2.7.2开标仪式在递交投标文件截止时间的同一时间举行，出席和参加开标仪式的人员和代表，应在开标仪式开始之前进行签到。

2.7.3开标仪式主要议程

2.7.3.1宣布递交投标文件时间截止、开标仪式开始。

2.7.3.2介绍参加开标仪式的单位和人员；宣布投标人、工作人员、监督方代表名单；宣读有关注意事项。

2.7.3.3对投标文件的密封进行符合性检查，并公布检查结果。对检查出的不符合密封规定要求的投标文件作为无效文件处理，不得启封。招标组织机构接收人在开标仪式结束后，经该投标人签字确认将其投标文件退回。

2.7.4公开唱标

2.7.4.1招标组织机构工作人员当众拆封投标文件正本，由唱标人宣布投标报价总表内容。唱标完毕，唱标人按开标的顺序，逐一提请投标人进行唱标确认。

2.7.4.2投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2.7.4.3对未唱出的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选方案等实质内容，评标时不予承认。

2.7.4.4招标组织机构指定专人对唱标全过程进行记录，并存档备查。

2.8资格审查

2.8.1项目开标后，招标组织机构将会同采购人对各投标方递交的资格证明文件（证件）进行审查，并出具审查结果报告。

2.8.2合格投标人不足三家的，不得进行评标。

2.9评标

2.9.1评标工作由招标组织机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

2.9.2评标委员会由需方代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，所需专家在省级政府采购评审专家库中随机抽取。

2.9.3评标委员会独立履行下列职责：

2.9.3.1审查招标文件，并以书面形式报告审查结果。

2.9.3.2审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2.9.3.3要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清;

2.9.3.4推荐中标候选人名单；

2.9.3.5向招标组织机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.9.4本项目采用综合评分法，具体评标方法、评标工作程序等详见《评标方法》章节的规定。

2.9.5评标保密工作

2.9.5.1招标组织机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

2.9.5.2评标委员会成员及全体与会工作人员不得将有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，泄露给投标人或与评标无关的其他人员，违者依法追究其责任。

2.9.5.3评标过程中若出现特殊情况，评标委员会可以根据政府采购法和国家的有关规定，提出处理意见，经需方、招标组织机构同意后做出处理决定。

2.9.6对预中标人是否考察以及考察的内容、方式、时间，由评标委员会根据评标情况确定。

2.10定标

2.10.1定标程序

2.10.1.1招标组织机构在评标工作结束后2个工作日内，将评标委员出具的评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按评审报告推荐的中标侯选人顺序确定中标人，并复函招标组织机构。

采购人逾期未确定中标结果也未复函招标组织机构的，且未提出异议的，视为确定评委会推荐的第一侯选人为中标单位。

2.10.1.2中标人确定后，招标组织机构在政府采购信息发布媒体上进行公告，并向中标人发出《中标通知书》。投标人对中标结果有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定办理。

2.10.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推至第二位。

2.11签订合同

2.11.1采购人、中标人须在招标组织机构发出中标通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。

2.11.2招标组织机构应当督促采购人、中标人在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

2.11.3采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机构备案。

2.11.4合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

2.11.5招标文件、投标文件等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

2.12有关费用

2.12.1无论本次招标过程的做法和招标结果如何，参加投标的投标人须自行承担与投标有关的一切费用，投标人不得要求招标组织机构或采购人予以补偿。

第三章  合同主要条款

3.1合同内容及金额

即中标供应商（以下简称乙方）的报价具体内容及其中标总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

3.1.1工程内容：商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目主要由室内装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程四部分组成，建筑为四层框架结构，面积约4302.23m2。

3.1.2工程工期：合同签订后90个工作日内完成。

3.1.3开工日期：合同签订后3日内。

3.1.4竣工日期：2021年 月 日。

乙方未征得采购人（以下简称甲方）同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

乙方遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商加收误期赔偿金。

3.1.5工程地点：商洛市商州城区

3.1.6承包方式：本项目承包方式为包工包料，发包工程量清单范围内的项目应按成交价一次包死，不受国家政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的依据。发包工程量清单范围外的项目在施工时，应由甲乙双方及时填写工程签证单，其计价若乙方投标文件中有单价的，按乙方投标文件中对应项单价与增加量之积,再加上相应的工程规费、税金等费用之后据实决算，若乙方投标文件中无单价的，由甲乙双方另行协商，并按协商结果办理。

3.1.7工程保修期：整体工程质保期为2年,质保期内免费维修保养，主要产品（材料）按厂家质保期限质保。保修期内因施工工艺、技术、材料等引起的工程质量问题造成损坏和严重缺陷的,由乙方承担全部责任,保修期自工程验收合格次日算起。

3.1.8服务保障：整体工程在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。质保期外出现的问题由甲乙双方另行协商处理。

3.2结算

合同签订后，预付合同总金额的30%。项目完工终验合格后支付合同总金额的65%，其余5%做为项目质量保证金，在该项目交付使用一年后一次付清。付款时，乙方须提供本公司正式税票。

3.3质量保障

3.3.1乙方须自行组织施工，不得转包、分包，为确保工程质量，应组织一支强有力的技术骨干队伍（主要组成人员以响应文件所列人员名单为准），建立严格的质量管理体系，规范操作。

3.3.2所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足招标要求。

3.3.3整体工程符合国家有关技术规范，确保工程质量合格。

3.3.4乙方必须文明施工，按章操作，注重自身和他人的安全，杜绝一切不安全因素，若发生不安全事故，乙方自行承担全部责任。

照明、供水设备的安装保护，须满足有关的安全规定；加强对施工人员的法制教育，编制和完善施工安全制度；施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，专业技术人员应具有相关的资质证书；施工现场应当严格按照规范流程操作，杜绝违章作业。

3.3.5乙方要做到文明施工，保持场地卫生干净，施工用材、设备摆放整齐。

3.4确因不可抗拒的自然因素造成工程实际情况发生变化，或其他原因需对方案进行修改、完善、补充时，由乙方会同采购人、招标组织机构商定。

3.5验收

3.5.1验收内容：招标文件和合同中约定的发包范围全部内容。

3.5.2验收标准：依据国家施工验收规范及行业标准，招标文件、投标文件及合同进行验收。

3.5.3验收组织：由甲方负责组织实施，成立验收小组，相关部门和人员参加，召开项目验收评审会，并提交验收报告及符合标准的室内空气检测报告。

3.6合同争议的解决。合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

3.7在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

3.8合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

3.9乙方与甲方双方的责任和义务

3.9.1乙方须严格遵照国家颁发的装饰装修工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准和设计要求组织施工，保证质量符合设计要求，达到国家现行工程质量检验标准规定的优良标准。

3.9.2乙方应向甲方提供符合国家标准的施工用材；按甲方指定的地点堆放杂物和材料，及时向甲方反映工程进度情况和存在的问题，自觉接受甲方和工程监理的监督。

3.9.3甲方应向乙方提供良好的施工环境，协调处理周围环境关系,并确定专人协调解决施工过程中的有关问题，并对施工过程和工程质量进行全程监督。

3.9.4甲方对本项目装饰装修方案及工程设计负全责，凡因装饰装修方案不完善或者工程设计失误，引起的一切责任及事故由甲方负责。

3.10违约责任

3.10.1乙方不得以任何理由（不可抗力除外）终止合同，否则招标组织机构有权扣留其投标保证金。

3.10.2甲方未及时向乙方提供可行的施工环境（包括供水、供电、进出场通道等），造成工程延误、致使乙方蒙受重大损失的，由甲方据实赔偿损失。

3.10.3如施工质量达不到工程质量设计要求，乙方须按合同总价的5%向甲方支付违约金，需要返工的费用及返工造成的一切损失均由乙方承担。

3.10.4合同双方如有一方严重违反本合同条款的，应向另一方支付合同总价款10%的违约赔偿金。

3.10.5所有损失的赔偿，不可抗力的自然因素造成的除外（不可抗力是指战争、动乱、自然灾害及不可预见的其它灾害）。

3.11合同一式四份，甲方、乙方、确认方、政府采购管理机构各备案一份。

3.12其他（在合同中具体明确）

第四章  投标人资格证明文件及审核

4.1资格证明文件

投标人须提交下列资格证明文件

4.1.1营业执照

4.1.2财务状况报告

4.1.3税收缴纳证明

4.1.4社会保障资金缴纳证明

4.1.5无重大违法记录声明。

4.1.6“信用中国”、中国政府采购网查询结果

4.1.7法定代表人授权书

4.1.8建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质证书。

4.1.9项目负责人建筑专业注册建造师证书及安全考核合格证。

4.1.10安全生产许可证

4.1.11业绩证明文件

4.1.12具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4.2有关资格证明文件的特别提示

4.2.1上列资格证明文件为必备资格条件，在投标时须按招标公告关于投标方资格的有关要求提供原件（另有注明的除外）。缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失投标人资格。

4.2.2投标人须将上述资格证明文件按要求单独封装一套完整的资格证明文件，以备审核。

4.2.3为保持投标文件的完整性，方便评审和内容复核，投标文件正、副本内须包含上述资格证明文件的扫描件，并按照顺序插入投标文件相应部分之中。

4.3审查方法

4.3.1评标开始前，由资格审查小组对投标人的投标资格证明文件进行符合性审查，经审查如有资格证明文件不符合要求者，则判定其投标资格无效。

第五章  投标文件格式及构成

投标人编制的投标文件，应参照本章指定格式文本进行编制，未按指定格式文本编制而造成的不利后果，由投标方自行承担。

商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目

投标文件

（正本或副本）

(投标人单位名称)

2021年  月  日

目     录

第1部分  法定代表人证明书与授权书

第2部分  投标函

第3部分  投标价格表

第4部分  技术投标方案

第5部分  商务投标方案

第6部分  投标人概况及承诺

第7部分  资格证明文件

第1部分  法定代表人证明书与授权书

5.1.1法定代表人证明书

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 | （签名） |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字 |  |  |
|  |  |  | （法人公章） 年 月 日 |  |  |

5.1.2法定代表人授权书

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项 目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标仪式之日计算有效期为 天。 |  |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  |  | 法定代表人签署栏 |  |  |
| （粘贴处） |  |  |  | （法人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （法定代表人签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

重要提示：

1、非法定代表人投标的须有法定代表人授权，并要求投标文件正本内装订授权书原件，否则作为符合性审查不合格处理，自动丧失投标资格。

2、本授权书有效期应自开标仪式之日计算不得少于90天。

第2部分  投标函

5.2投标函

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 投 标 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被授权人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 递交投标文件 |  | 正本 1 份、副本2份、电子文档1份 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交纳保证金 |  | RMB： 万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为投标人郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 已详细阅读和核实全部招标文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 本投标文件自开标仪式之日计算有效期为 天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次招标的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  | 法定代表人或被授权人 |  |  | 签署日期 |  |  |
| （法人公章） |  |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |

第3部分  投标价格表

5.3.1开标一览表

投标人名称:                       金额单位:人民币元

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | 项目名称 |  |  | 项目价格 | 工期（天） |  | 保修期（月） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |
| 报价声明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  | 被授权人 |  |  | 签署日期 |  |
| （法人公章） |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

- 特别提示：

- 1、本表报价大小写不符的以大写为准，单价与数量经计算后与所报总价不符的，以单价与数量的乘积为准。

- 2、此表为样表，各投标人可根据本表进行调整和扩展。

- 3、报价为含税报价

5.3.2主要材料价格表

投标人名称:                      金额单位:人民币元

| 序号 | 材料品名 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币（大写） |  |  |  | （￥ ） |  |  |  |
| 供应商 |  |  | 被授权人 |  |  | 日期 |  |  |
| (法人公章) |  |  | (签字或盖章) |  |  | 年 月 日 |  |  |

特别提示：投标人须按上表要求分项目（装饰装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程）分别提供所报设备或主要材料清单。

第4部分 工程预算及技术响应方案

主要包括以下内容：

5.4.1工程范围简介。

5.4.2《工程预算书》（结合市场行情，并按行业规定编制）。

5.4.3材料选配型（选配、提供）说明。

5.4.4材料技术规格说明（商标、品牌、型号、产地、数量、配置、功能、技术规格、知识产权、质量保证、维修服务、使用说明、产品彩页等）。

5.4.5工程质量标准、检测标准、符合国家规范及相关认证等。

5.4.6工程质量保证措施、售后服务承诺等。

5.4.7供应商认为有必要说明的事项。

主要材料选配响应表

投标人名称：                             项目编号：

| 品目 | 招标标的物技术指标 （按招标文件誊写） | 投标标的物技术指标 （供应商如实填写） | 响应评价 （负差/相同/正偏） | 偏离说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 特别提示：

- 1、本表为通用表格，投标人可根据项目实际情况对本表进行调整和扩展。

2、请按所投主要材料的功能及技术规格（参数），逐条对应招标文件的“主要材料设备表”，认真填写本表。偏离说明对偏离情况做出详细说明。

3、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术指标要求。

第5部分  工程施工方案

5.5.1施工方案的主要内容

A.施工人员配备及施工计划。

B.施工设备名称及用途。

C.施工工艺及施工工序说明。

D.施工质量控制和风险防范支持能力说明。

E.施工图纸。

F.其他有必要说明的问题。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

（一）完成本项目必须的设备清单

投标人名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。

（二）本项目组织实施人员

投标人名称：                                            项目编号：

| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 |  |
| 2.管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |

说明：

1.职务是指在本单位所担任的职务。2.需要补充的证明材料可另纸说明。

（三）项目负责人简历表

投标人名称：                            项目编号：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 项目概况说明 | 联系电话 |

注：1、后附证明，如身份证、毕业证、职称证、相关资格认证等材料的复印件。

2、服务团队其他人员格式参照上表。

第6部分  商务投标方案

5.6.1商务投标方案的主要内容

A.投标人商务投标响应与合同条款说明（参照招标文件第三章《合同主要条款》及第七章《项目内容及要求》）。

B.有必要说明的商务事宜。

5.6.2投标人商务承担能力说明

A.市场系统支持能力说明；

B.财务系统支持能力说明；

C.经验与业绩支持能力说明；

D.质量控制和风险防范支持能力说明；

E.建设周期实施计划

F.其他有必要说明的问题。

商务条款偏离表

投标人名称：                          项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应评价 （负差/相同/正偏） | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别提示：

本部分可对照招标文件第三章合同条款及第五章第6部分商务响应方案如实逐项填写，不得空项。

工程实施计划

投标方应列表或绘图，以明确工程施工过程中的各关键节点及各阶段的具体实施进度。

第7部分  投标人概况及承诺

5.7.1投标人概况

A.投标人简介。

B.填报Ⅰ、Ⅱ表。

Ⅰ.企业经营情况表

投标人名称：                                 金额单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 经济类型 |  | 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |  |
| 公司网址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 营业范围 | 主 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营优势和特长 |  |  |  |  |  |  |
| 财务经营状况 | 年 度 | 营业总收入 | 缴纳营业税 总额 |  | 缴纳所得税 总额 |  | 负债总额 |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 开户行地址 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |
| 主营业务情况 | 主营业务名称 |  |  | 上年经营额 |  |  |  |

Ⅱ.企业人员情况表

投标人名称：

| 企业总人数 | 其中： |  |  |  |  | 获得各类专业技术职称人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理人员 | 技术人员 |  | 其他人员 |  | 高级职称 |  | 中级职称 | 初级职称 |
| 项目组织实施人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  |
| 2、管理及工作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 | 学历/职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  |  |

Ⅲ 业绩情况

类似项目业绩一览表

投标人名称：                                金额单位：元

| 年份 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供2018年至今的类似业绩证明材料。2.“合同金额”需提供合同原件；3.“是否通过验收”需提供用户单位书面证明材料。

5.7.2 投标人签署承诺书

A.未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由投标人自行承担。

B.编制的投标文件正本须装订本原件，副本可装订复印件。

承诺书Ⅰ

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目【项目编号SLCG-ZB〔2021〕 号】的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅱ

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目【项目编号SLCG-ZB〔2021〕 号】的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目【项目编号SLCG-ZB〔2021〕 号】的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标标的物为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

商洛市政府采购中心：

根据贵中心关于商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目的招标公告，我单位自愿响应本项目投标，并在此承诺：

1、我单位提供的资格证明文件及有关报表和数字真实有效，与我单位的实地情况完全相符。

2、我单位提交的技术方案中，项目技术指标与所报标的物的实地技术指标完全相符，技术方案中其它内容与我单位实地情况完全吻合。

3、我单位提交的商务方案与本项目的实际情况相匹配，与我单位的实地情况完全相符。

4、我单位在参与本次采购活动中，没有向贵中心职工、有关评审专家、采购人进行任何形式的贿赂，以谋取中标。

5、我单位若获得本项目中标资格,将严格按照招标采购文件有关要求和投标文件有关承诺，按期提供全新合格软件,并做好后期维护升级及售后服务。

我单位若违反以上承诺事项，愿接受政府采购监督管理部门相应处罚，被列为黑名单在网上公布，并在三年内被取消参加政府采购活动的资格。

承诺单位（盖章）：

全权代表：（签字）

地    址：

邮    编：

联系电话：

年  月  日

第7部分 资格证明文件

5.7.1 投标人资格证明文件主要内容（参照招标文件第四章《投标人资格及审核方法》）。

5.7.2 投标人认为有必要说明的资格问题。

5.7.3以上资格证明文件均需扫描为图片格式，并按顺序分页插入文档中。

第六章  评标方法

6.1评标方法

6.1.1本项目采用的评标方法：综合评分法

6.1.2综合评分法的评标因素、分值设置、评审标准，详见《评标要素一览表》。

6.2评标工作程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

6.2.1投标文件初审。资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

6.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，评标委员会将根据其投标文件，按最大采购风险进行评审。

6.2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价打分。

6.2.4在评标委员会各成员独立评价打分的基础上，评标委员会按包分别综合汇总排序，推荐三名预中标人。当排序推荐预中标人名单出现多数评委成员的评审意见比较一致，某一个别评委的赋分畸高畸低，导致排序结果改变的，招标组织机构应当发回该评委重新进行评价，并向评标委员会说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评价的，其个人评审意见与赋分结果按无效评审处理。

6.3投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理：

6.3.1未按本项目公告要求进行投标确认的。

6.3.2未交、或未按规定交纳投标保证金的。

6.3.3投标文件提交份数不足或未按规定打印并装订成册的。

6.3.4未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

6.3.5提交的资格证明文件不符合要求的。

6.3.6以他人名义投标的。

6.3.7投标文件有效期不符合招标文件要求的。

6.3.8投标方案明显不符合技术规格、标准和商务要求的。

6.3.9有重大缺漏项的。

6.3.10附有需方、招标组织机构不能接受的条款的。

6.3.11不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.4落实的政府采购政策及计价依据;

6.4.1对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

6.4.1.1投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评标价计算规则：

6.4.1.1.1投标人为非联合体投标的情况：其评标价格分=投标价格分×[1+(3%—5%)]；

6.4.1.1.2投标人为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的情况：其评标价格分=投标价格分×[1+(1%—2%)]；

6.4.1.2所有产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购或强制采购（不是所有投标产品的不享受此项优惠）；

6.4.1.3所有产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

6.4.2确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

6.4.2.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号相关规定；

6.4.2.2提供本企业制造的货物及服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

6.4.2.3小微企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小微企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6.4.2.4投标时须提供“中小企业声明函”和相关证明文件。

6.4.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

6.4.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物及服务。

4.4.2投标时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.4.4确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

6.4.4.1符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物及服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）.

6.4.4.2投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

6.4.4.3投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.4.5符合（财库〔2019〕27号）文件规定的投标产品或投标人：

6.4.5.1投标产品为贫困地区农副产品的应优先采购。

6.4.5.1.1贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

6.4.5.2投标人为物业公司提供物业服务的应优先采购。

6.4.5.2.1采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。

评标要素一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项 |  |  |
| 价格 | 35 | 35 | 最低有效报价为基准价计35分。其他各投标人的报价按下列公式计算：（Y/X）×35＝Z，X＝投标价、Y＝基准价、Z＝报价得分。 注：(1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号相关规定 ) 其评标价格分=投标价格分×（1+3%）； （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，其评标价格分=投标价格分×（1+3%）； （3）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合条件的监狱企业视同小型、微型企业享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，其评标价格分=投标价格分×（1+3%）； 小型、微型企业和监狱企业符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次“在原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。”不重复享受价格加分。 |  |
| 主材规格及技术参数 | 22 | 8 | 装饰装修项目主材规格型号及技术参数符合本项目要求，并能够提供有关证明文件的得5分。所用主材为目前市场一流产品，且为节能环保产品，并能够提供合法有效的进货渠道证明文件的可适当加分，最多加3分。提供的材料不符合本项目要求的，本项不得分。 | 必须提供佐证材料(生产厂家盖章的产品技术说明或白皮书或产品彩页、第三方检测报告)，否则不予加分。 |
|  |  | 6 | 电气项目主材规格型号及技术参数符合本项目要求，并能够提供有关证明文件的得3分。所用主材为目前市场一流产品，且为节能环保产品，并能够提供合法有效的进货渠道证明文件的可适当加分，最多加3分。提供的材料不符合本项目要求的，本项不得分。 |  |
|  |  | 3 | 给排水项目主材规格型号及技术参数符合本项目要求，且为节能环保产品，并能名够提供有关证明文件的得2分。所用主材为目前市场一流产品，并能够提供合法有效的进货渠道证明文件的可适当加分，最多加1分。提供的材料不符合本项目要求的，本项不得分。 |  |
|  |  | 5 | 弱电项目主材规格型号及技术参数符合本项目要求，并能名够提供有关证明文件的得3分。所用主材为目前市场一流产品，且为节能环保产品，并能够提供合法有效的进货渠道证明文件的可适当加分，最多加2分。提供的材料不符合本项目要求的，本项不得分。 |  |
| 施工 方案 | 30 | 8 | 施工设备先进，具有完成项目的组织能力、财力、物力、人力保障，能够保证按期完工得5分，相比较好，适当加分，最多加3分。不符合本项目要求的，本项不得分。 |  |
|  |  | 8 | 施工工艺先进，且与本项目吻合，施工质量符合国家标准和行业规范得5分；相比较优者，可适当加分，最多加3分。不符合本项目要求的，本项不得分。 |  |
|  |  | 14 | 施工方案完整，施工组织分工严密，时间计划可行的得8分；项目经理到场，并能够详细说明施工工艺和施工程序的可适当加分，最多加3分；提供施工图纸的可适当加分，最多加3分。不符合本项目要求的，本项不得分。 |  |
| 信誉 评价 | 6 | 6 | 提供2018年以来类似项目的客户评价意见书原件，且客户意见好的的，每提供一份得2分，最多得6分。未提供客户评价意见书或客户评价意见较差的，本项不得分。 |  |
| 售后 服务 | 3 | 3 | 配备专职售后服务人员，承诺维修服务具体时限与优惠的得2分，相比较优者可适当加分，本项最多加1分，否则本项不得分。 |  |
| 商务 响应 | 2 | 2 | 基本满足商务合同条款要求的，得1分；满足商务合同条款要求，并附有条款详细说明的得2分；不满足商务合同条款要求的本项不得分。 |  |
| 投标文件 制作 | 2 | 2 | 投标文件按要求制作规范的得1分；相比较优者可加至2分。 |  |

第七章 项目内容及要求

商洛市监察委员会留置专区综合楼位于商州区沙河子镇市区公安机关监管中心院内，建筑为四层框架结构，面积约4302.23m2。商洛市监察委员会留置专区综合楼室内装修项目主要由室内装饰装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程四部分组成，项目预算为5,102,120.92元，具体内容和要求详见项目清单（包括设计图纸、工程量清单电子版，供应商确认投标后，自行到招标组织机构领取。）

附件一                  封袋式样图

投标文件封袋正面标识式样

致：商洛市政府采购中心

项目编号：

项目名称：

投 标 文 件（正本或副本）

（2021年3月2日9时前不得启封）

投标人名称：（法人公章）

通讯地址：                            邮编：

附件二

供应商投标确认登记表

填表日期：    年   月   日

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手机 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 统一社会信用代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应项目 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 1、营业执照副本或事业单位法人证书（复印件） 2、经法定代表人签署属实的授权委托书（格式可参见4.1.2—法定代表人授权书） |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   负责人：

备注：1、此表供应商应根据自身情况如实填写，并承担相应的法律责任。

2、此表应按项目公告要求的方式进行报名确认。

附件三

无重大违法记录声明

商洛市政府采购中心：

我单位（单位名称、社会统一信用代码证号：　　　　　　　）近三年内，在参加政府采购活动中无重大违法记录。若贵中心或采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在参加政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目采购活动，并承担因此引起的一切后果。

特此声明

单位名称：（盖章）

日    期：

附件四

中小企业声明函

（非小微企业不填）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）：承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日    期：

附件五

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件六

监狱、戒毒企业声明函

（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

日    期：

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。